Propuesta de Servicios Profesionales

Rediseño Web + Email Corporativo — Wilson Hotel

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Para: Wilson Hotel — Alvarado 950, Salta

De: Agustín Pedernera

Fecha: 19 de junio de 2026

Vigencia: 30 días

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

RESUMEN

Desarrollo de un nuevo sitio web institucional, migración del email corporativo a una plataforma segura bajo control del hotel, personalización visual del motor de reservas Winpax, y regularización del dominio wilsonhotel.com.ar (que vence el 15/07/2026).

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SITUACIÓN ACTUAL

SITIO WEB

WordPress con PHP 7.4 (sin soporte desde 2022), diseño desactualizado, sin optimización móvil, gestionado por un webmaster externo.

EMAIL

Servidor desactualizado (Courier-IMAP 2011), sin firma digital (DKIM), sin protección contra suplantación de identidad (DMARC pasivo), puerto POP3 abierto sin cifrar.

DOMINIO

wilsonhotel.com.ar vence el 15 de julio de 2026 — renovar es prerequisito absoluto.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ALCANCE

1. Sitio Web Nuevo

Landing page institucional alineada al brandbook del hotel, responsive, orientada a generar reservas directas.

●  Diseño UI/UX con identidad de marca (paleta, tipografías, sistema de logos)

●  Secciones: Hero, Habitaciones, Servicios, Ubicación, Galería, Salones, Contacto

●  Integración con motor Winpax (botón de reserva)

●  Botón flotante de WhatsApp

●  SEO básico (meta tags, Open Graph, sitemap)

●  Performance optimizada (objetivo >90 en PageSpeed)

●  Deploy en hosting DonWeb

Nota: Se trabaja con el material fotográfico existente. Se recomienda sesión profesional a futuro (no incluida).

2. Personalización del Motor de Reservas (Winpax)

Coordinación directa con el equipo de Winpax para adaptar la apariencia visual del motor de reservas a la estética del nuevo sitio y del manual de marca.

●  Definición de guía de estilo para el motor: colores, tipografías, logo

●  Comunicación con Winpax para implementar los cambios visuales

●  Seguimiento hasta lograr coherencia visual entre el sitio y el motor

●  Objetivo: que el huésped no perciba un salto de marca al pasar del sitio al motor de reservas

3. Email Corporativo

Migración a DonWeb Email Profesional (Plan 5, 5 cuentas) con seguridad completa.

●  Migración de emails históricos de las 5 cuentas vía IMAP

●  Configuración SPF + DKIM + DMARC (quarantine)

●  Cierre de puerto POP3 sin cifrar

●  Verificación de deliverability post-migración

●  Período de transición de 7-10 días con servidor anterior activo

4. Dominio y Hosting

●  Renovación urgente del dominio en NIC Argentina

●  Transferencia de control desde webmaster actual (o migración completa como plan B)

●  Configuración DNS completa (MX, A, TXT)

●  El hotel recibe credenciales propias de hosting y dominio

5. Puesta en Marcha

●  Testing cross-browser y móvil

●  Configuración de email en dispositivos del personal

●  Capacitación básica + documentación de accesos

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NO INCLUYE

●  Wilson Apart Hotel (proyecto separado)

●  Sesión fotográfica profesional

●  Desarrollo de funcionalidades nuevas dentro de Winpax (solo personalización visual)

●  Redes sociales / community management

●  Blog o CMS editable

●  Facturación electrónica (AFIP)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CRONOGRAMA

Semana 1   Renovación dominio + coordinación webmaster

Semana 2   Setup hosting + migración email

Semana 3   Ajustes web + inicio coordinación visual con Winpax

Semana 4   Deploy sitio + cutover email + testing

Semana 5   Puesta en marcha + capacitación

Prerequisitos para iniciar: acceso a NIC Argentina, contraseñas de email, contacto del webmaster, persona de contacto para decisiones.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

INVERSIÓN

Proyecto (pago único)

| CONCEPTO | INVERSIÓN |
| --- | --- |
| Sitio web nuevo (diseño, desarrollo, deploy) | ARS $________ |
| Personalización visual motor Winpax | ARS $________ |
| Email corporativo (migración + seguridad) | ARS $________ |
| Dominio + hosting (transferencia + config) | ARS $________ |
| Puesta en marcha + capacitación | Incluido |
| Total | ARS $________ |

Infraestructura (paga el hotel a los proveedores)

| SERVICIO | COSTO |
| --- | --- |
| DonWeb Hosting Emprendedor | ~ARS $3,000/mes |
| DonWeb Email Pro (5 cuentas) | ~ARS $2,100/mes |
| Dominio .com.ar (NIC Argentina) | ~ARS $3,000/año |

Mantenimiento mensual

| CONCEPTO | INVERSIÓN |
| --- | --- |
| Soporte técnico, actualizaciones, monitoreo, ajustes menores, backups | ARS $________/mes |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CONDICIONES

Pago:  50% al aprobar / 50% contra entrega

Propiedad:  El código y las credenciales quedan a nombre del hotel al completar el pago

Confidencialidad:  La información del relevamiento se trata como confidencial

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PRÓXIMOS PASOS

1.  Aprobación de esta propuesta

2.  Pago del anticipo (50%)

3.  Entrega de accesos (dominio, email, webmaster)

4.  Inicio — primera acción: renovar dominio

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Agustín Pedernera — agustinpedernera147@gmail.com — Junio 2026