# Propuesta de Servicios Profesionales

## Rediseño Web + Email Corporativo — Wilson Hotel

| Para: | Wilson Hotel — Alvarado 950, Salta |
| --- | --- |
| De: | Agustín Pedernera |
| Fecha: | 20 de junio de 2026 |
| Vigencia: | 30 días |

## Resumen

Desarrollo de un nuevo sitio web institucional, personalización visual del motor de reservas Winpax y regularización del dominio wilsonhotel.com.ar (que vence el 15/07/2026).

Esta versión contempla el escenario en que el webmaster actual transfiere las cuentas de hosting y email al hotel. En ese caso, se continúa operando sobre la infraestructura existente en DonWeb sin necesidad de migración.

## Situación Actual

Sitio web sobre WordPress con PHP 7.4 (sin soporte desde 2022), diseño desactualizado, sin optimización móvil, gestionado por un webmaster externo.

Email en servidor con configuración de seguridad deficiente: sin firma digital (DKIM), sin protección activa contra suplantación (DMARC pasivo).

Dominio wilsonhotel.com.ar vence el 15 de julio de 2026 — renovar es prerequisito absoluto.

## Alcance

### 1. Sitio Web Nuevo

Landing page institucional alineada al brandbook del hotel, responsive, orientada a generar reservas directas.

Diseño UI/UX con identidad de marca (paleta, tipografías, sistema de logos)

Secciones: Hero, Habitaciones, Servicios, Ubicación, Galería, Salones, Contacto

Integración con motor Winpax (botón de reserva)

Botón flotante de WhatsApp

SEO básico (meta tags, Open Graph, sitemap)

Performance optimizada (objetivo >90 en PageSpeed)

Deploy en hosting DonWeb (cuenta transferida del webmaster)

### 2. Personalización del Motor de Reservas (Winpax)

Coordinación directa con el equipo de Winpax para adaptar la apariencia visual del motor de reservas a la estética del nuevo sitio y del manual de marca.

Definición de guía de estilo para el motor: colores, tipografías, logo

Comunicación con Winpax para implementar los cambios visuales

Seguimiento hasta lograr coherencia visual entre el sitio y el motor

### 3. Dominio

Renovación urgente del dominio en NIC Argentina

Coordinación con webmaster para transferencia de la cuenta de hosting y email

Ajuste de configuración DNS si fuera necesario

El hotel recibe credenciales propias de todas las cuentas

### 4. Puesta en Marcha

Testing cross-browser y móvil

Capacitación básica + documentación de accesos

## Accesos que el webmaster / hotel debe proveer

Para iniciar el proyecto, necesito que el hotel obtenga o solicite al webmaster actual los siguientes accesos. Estos son prerequisitos: sin ellos no es posible renovar el dominio, desplegar el sitio ni configurar el email.

### Del webmaster actual

Usuario y contraseña del panel de control de DonWeb (cPanel o panel propio) — para acceder al hosting donde vive el sitio actual

Credenciales FTP o acceso de archivos al servidor

Acceso al panel de administración de WordPress actual (usuario administrador)

Acceso a la cuenta de DonWeb Email — panel de gestión de casillas de correo existentes

Confirmación escrita de que la transferencia de las cuentas DonWeb al hotel está autorizada

### Del hotel (directamente)

Acceso a la cuenta NIC Argentina asociada al dominio wilsonhotel.com.ar — para renovar antes del 15/07/2026

Credenciales o contacto directo con Winpax (nombre de usuario del hotel en el motor de reservas) — para coordinar la personalización visual

Persona de contacto con autoridad para aprobar decisiones de diseño y contenido

Imágenes y contenido que el hotel quiera usar en el sitio nuevo (fotos de habitaciones, salones, exteriores)

Una vez que el webmaster transfiera las cuentas DonWeb, el hotel pasa a ser titular directo de hosting y email, sin depender de intermediarios.

## Cronograma

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| 1 | Renovación dominio + transferencia de cuentas desde webmaster |
| 2 | Deploy sitio web nuevo + configuración DNS |
| 3 | Coordinación visual con Winpax + SEO + testing |
| 4 | Puesta en marcha |

Prerequisitos para iniciar: acceso a NIC Argentina, que el webmaster confirme la transferencia, persona de contacto para decisiones.

## Inversión

### Proyecto (pago único)

| Concepto | Inversión |
| --- | --- |
| Sitio web nuevo (diseño, desarrollo, despliegue) | ARS $100.000 |
| SEO básico + performance | ARS $50.000 |
| Total | ARS $150.000 |

### Costos fijos (paga el hotel a los proveedores)

| Servicio | Costo |
| --- | --- |
| DonWeb Hosting (cuenta transferida, plan actual) | Según plan vigente |
| DonWeb Email (cuenta transferida, plan actual) | Según plan vigente |
| Dominio .com.ar (NIC Argentina) | ~ARS 8.500/año |

### Mantenimiento mensual

| Incluye | Inversión |
| --- | --- |
| Soporte técnico, actualizaciones, monitoreo, ajustes, backups | ARS $40.000/mes |

## Condiciones

Pago: 50% al aprobar / 50% contra entrega

Propiedad: El código y las credenciales quedan a nombre del hotel al completar el pago

Mantenimiento: Se comienza a pagar el mes siguiente a la implementación

Confidencialidad: La información del relevamiento se trata como confidencial

## Próximos Pasos

Aprobación de esta propuesta

Pago del anticipo (50%)

Coordinar con webmaster la transferencia de cuentas

Entrega de accesos (dominio, hosting, email, Winpax)

Inicio — primera acción: renovar dominio

Agustín Pedernera — agustinpedernera147@gmail.com — Junio 2026